# 施工的协议书范例

乙方

甲方

因建设金字牌镇横联至庄岭村委会水泥路工程，经公开招标，确定乙方为该项目建设施工单位，现就工程有关.事项签订协议如下：

一、工程内容：横联至庄岭村委会水泥路，路基宽4.5

米，路面宽3.5米，长7.7公里。具体工程量见招标文件。

二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整

(￥1309792元，含暂定金额)价格承包该项工程施工任务，详细单价见乙方投标报价表。

三、资金来源：县交通局安排该路20__年村村通项目补助资金12.5万元/公里，金字牌镇政府自筹资金4.51万元/公里。

四、资金支付方式：合同签订后十五日内施工单位进场，甲方根据乙方施工进度支付月施工量的80%工程款，施工中翁支付最低限额壹拾万元，工程瑞工验收后付清王程款90%。缺陷责任期结束付清余款10%。

五、若实际发生工程量超出合同中所列工程量，超出部分按报价单价计算，资金在暂定金额中支付。

六、工期及违约责任：开工日期自20__年6月1日开工至10月31日完工，(按实际开工日计算，如遇特殊情况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延)。工期延期，甲方按3000元/天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合同金额的5%。

七、本合同一式肆份，镇政府、施工单位、质量监督单位、县交通局各一份。

甲方：金字牌镇政府乙方：黄出市政工程有限责任公司

法定代表人：黄五金法定代表人：

其授权的代理人：其授权的代理人：

甲方监督单位：乙方监督单位：